## Slide 1
shader-deep
当前架构与阶段进展
PNG 到 Shader 的 Agent 工程实践
实习工作总结附件
2026 年 9 月
技术架构总结
Notes: 范围：截至 2026-09-15 的本地实现与设计文档。当前属于研发与技术验证阶段，不声称生产上线或最终视觉效果已获用户验收。依据：shader-deep/apps/shader_deep/README.md。

## Slide 2
2
项目演进与方法沉淀
前期探索
方法迭代
当前推进
Skill 快速试验
将多视角分析、机制比较和人工验收整理为可复用流程
先验证表示，再细化参数
PNG 到 Shader
在 ShaderGen 等项目中探索图像拆解、代码生成与真实渲染
积累生成和反馈优化经验
shader-deep
基于 Deep Agents 实现生成闭环与独立分析
逐步将有效方法落实为模块
持续关注：参考图的视觉特征能否通过可执行、可调整的 Shader 表达
Notes: 依据：ShaderGen/README.md 与 src/agent/app/nodes/layered_direct/ARCHITECTURE.md；shaderSkill/skills/orchestrate-raster-to-shader/SKILL.md、skills/analyze-raster-for-shader/SKILL.md；shader-deep/apps/shader_deep/README.md。Skill 中的流程约定不等同于当前运行时已强制执行全部人工门。

## Slide 3
3
当前架构：独立任务与共用基础
输入为参考 PNG 与文字要求，分析和生成目前分别运行
分析入口
shader-deep-analyze
主分析 Agent
独立视角与综合
分析报告
原始观察与来源引用
生成入口
shader-deep
生成 Agent
渲染、看图与修正
候选制品
GLSL 与真实预览
共用基础
Blackboard 业务记录 Context Builder 选材 运行快照与追踪
Notes: 依据：apps/shader_deep/README.md、src/shader_deep/agents/analysis.py、agents/generation.py。这里的共用基础指两条入口复用数据模型、选材与制品机制，不表示两个独立 CLI 运行之间已自动共享同一个持久化状态。分析到生成的自动交接尚未接入。

## Slide 4
4
生成闭环：真实渲染驱动修正
每轮如何推进
01 加载参考图与任务材料
02 生成 GLSL 并调用渲染工具
03 接收编译错误或真实预览
04 对照参考修正，或选定候选
完成条件与输出
候选须成功渲染，预览须进入后续模型上下文
读取选定文件中的实际代码，保存预览与停止原因
模型自检完成后，仍需用户视觉验收
Notes: 依据：src/shader_deep/agents/generation.py、tools/render.py、tools/finish.py、middleware.py。render_shader 与 finish_shader 是生成角色开放的两个工具。预览已进入上下文不证明模型认真比较了图片，也不证明视觉相似度达标。渲染器当前为 WebGL2、GLSL ES 3.00、单 Pass、无外部纹理。

## Slide 5
5
多视角分析：独立观察与证据综合
选择分析问题，固定输入与视角配置
任务规划
覆盖 2D 图形、3D 空间、美学与物理组成
独立分析
引用原始报告，保留分歧，按需补充分析
证据综合
保存综合报告、失败记录与未解决问题
结果保存
分析如何减少盲区
主 Agent 选择预置视角，也可创建新视角配置
首轮独立分析相同参考图，保留不同解释与不确定性
综合报告支持后续实验
Notes: 依据：documents/png-to-shader/多视角分析.md 与 src/shader_deep/agents/analysis.py。首轮不读取其他视角报告，补充分析显式引用相关结果。执行器检查来源声明、条目存在性和同一父分析归属，但引用有效不等于视觉判断必然正确。主 Agent 的规划职责限于本次分析，持续生成调度尚未接入。

## Slide 6
6
业务状态与模型上下文
Blackboard
保存目标、任务、候选与结果
关联来源、基线与历史结果
观察与机制假设分别记录
制品与运行记录
GLSL、PNG 保存在文件中
run.json 保存业务快照、选择与停止原因
快照尚不等于可恢复会话
Context Builder
按当前任务选择材料
加载参考图、代码和预览，加入相关反馈
每轮模型调用前刷新
记录负责保留事实和来源，选材负责构造本轮模型输入
Notes: 依据：apps/shader_deep/README.md 的业务数据与黑板、生成任务 Context Builder 章节，src/shader_deep/schemas.py、blackboard.py、context/、artifacts.py。黑板为调用方持有的内存状态，快照不是完整模型会话 checkpoint。同一黑板上的记录不会自动全部进入上下文。

## Slide 7
7
执行约束与验证依据
程序控制执行边界
限制模型调用、渲染尝试和分析并发
按角色限制工具范围，保存失败与未完成状态
浏览器在专用线程中串行使用，结束后释放资源
过程记录支持排查
本地保留候选、预览与运行快照，可配置 LangSmith 追踪
单元测试覆盖业务规则与模拟模型链路
浏览器集成测试验证真实编译和渲染，模型视觉质量需单独验证
Notes: 依据：apps/shader_deep/README.md 的生成闭环、独立多视角分析、LangSmith 追踪和开发检查章节。默认生成尝试上限为 3，模型轮数上限 max_attempts+2。分析默认总任务数 6、并发 3、每个子 Agent 3 次、主 Agent 8 次模型调用。次数预算不含 HTTP 客户端内部重试，也不代表 token 或总时长上限。本页描述已有检查类型，不声明本次制作 PPT 重新执行了代码测试。

## Slide 8
8
后续演进：分析、生成与独立评审
分析与实验规划
已有多视角分析与综合
下一步：形成实验任务，衔接生成与后续决策
独立视觉评审
当前处于架构规划阶段
下一步：独立检查改善、退步与保护项，向分析提供反馈
最终接受由用户决定
生成与优化
已有生成、渲染和修正闭环
下一步：绑定基线，推进局部实验与候选比较
当前已分别实现生成闭环与多视角分析，后续重点是任务衔接和效果验证
Notes: 依据：documents/png-to-shader/分层生成流程.md（V3，2026-09-09，待实现架构设计）与 apps/shader_deep/README.md 当前实现边界。LangGraph 全局编排、持续决策、独立视觉评审、自动衔接及完整暂停恢复属于后续设计。本页不承诺完成时间、生产上线或已量化收益。